GP PITCH

* Equipe completa até o final do projeto.
* Realização de cadastros no aplicativo.
* Coleta de dados dentro do tempo estipulado.
* Implementação do projeto.

Alertar os usuários sobre possíveis alagamentos em determinada região.

* Titulo do produto e visão do projeto (21/09/2023)
* Elaboração do PM Canvas (28/09/2023)

Celso William da Silva

Gabriel Almir

Gustavo Brianti Olimpio

Juliano Alessando dos Santos

Rafael Antunes

* Sprint 1 – 26/10/23
* Sprint 2 – 02/11/23
* Sprint 3 – 09/11/23
* Sprint 4 – 16/11/23
* Sprint 5 – 23/11/23
* Sprint 6 – 30/11/23
* Demonstração – 07/12/23
* Risco de Integridade de dados
* Risco de lentidão nos alertas
* Falta de mão de obra capacitada para manutenção
* Risco de desfalque na equipe
* Não ter usuários cadastrados

|  |
| --- |
| * Cadastro de usuário |
| * Emitir relatórios |
| * Enviar alertas aos usuários |

* Análise de dados anteriores

População local

Sistema de alerta para alagamentos

* Alertar sobre possíveis alagamentos

PRODUTO

OBJ SMART

RISCOS

PREMISSAS


STAKEHOLDERS EXTERNOS

& Fatores externos

Podendo evitar a perda de bens materiais aos usuários por conta dos alagamentos em determinadas regiões.

Desenvolvimento com duração de 6 meses com custo aproximado de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais)

* Restrição de tempo
* Recursos financeiros
* Infraestrutura
* Conformidade



JUSTIFICATIVAS

Passado

LINHA DO TEMPO

GRUPO DE ENTREGAS

EQUIPE

**José Finocchio Junior**

RESTRIÇÕES

CUSTOS

BENEFÍCIOS

Futuro

REQUISITOS

Project Model Canvas